**สรุปมติที่ประชุม**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **หน่วยงาน** | **โครงการ** | **เรื่องที่เห็นชอบ/มอบหมาย** |
| 1 | โครงการชลประทานอ่างทอง | 1.1 โครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (งบกลุ่มฯ เพิ่มเติม) (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี) จำนวน 3 กิจกรรม- ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ 4 ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทองงบประมาณ 12,436,197 บาท- ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ 2 ตำบลหลักฟ้า อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทองงบประมาณ 12,366,052 บาท- ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ 4 ตำบลย่านซื่อ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทองงบประมาณ 25,598,000 บาท | - ให้เร่งรัดหาตัวผู้รับจ้างดำเนินการ (เป็นลายลักษณ์อักษร) และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562 - รายงานผลการดำเนินงานพร้อมภาพถ่ายความก้าวหน้าของโครงการให้จังหวัดทราบ |
| 1.2 โครงการตามแนวทางสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ พ.ศ. 2561 (งบพัฒนาภาค) (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน 1 กิจกรรม - แก้มลิงคลองบ้านใหม่ งบประมาณ 47,300,000 บาท |
|  |  | 1.3 โครงการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | - ให้ใช้งบประมาณเหลือจ่ายดำเนินกิจกรรมขุดลอกหนองขโมย (ฝั่งตะวันออก) พร้อมเสริมคันดิน และอาคารประกอบ ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง งบประมาณ ๔,๗๐๐,๐๐๐ บาท - ให้จัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายพร้อมแบบแปลน และภาพถ่ายแนบรายงานการประชุม- ให้จัดทำเอกสารโครงการเพื่อเสนอขออนุมติต่อผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองโดยเร็ว |
| 2 | สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง | 2.1 โครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (งบกลุ่มฯ เพิ่มเติม) (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี) จำนวน 1 กิจกรรม- ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดขุนอินทประมูล ตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง งบประมาณ 26,690,000 บาท | - ให้เร่งรัดผู้รับจ้างดำเนินการ (เป็นลายลักษณ์อักษร) และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562 - รายงานผลการดำเนินงานพร้อมภาพถ่ายความก้าวหน้าของโครงการให้จังหวัดทราบ |

-2-

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **หน่วยงาน** | **โครงการ** | **เรื่องที่เห็นชอบ/มอบหมาย** |
|  |  | 2.2 โครงการพัฒนากลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี) จำนวน 3 กิจกรรม- ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ณ วัดขุนอินทประมูลงบประมาณ 5,836,380 บาท- ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวก ณ วัดขุนอินทประมูล งบประมาณ 5,836,380 บาท- ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง (โครงการเงินเหลือจ่าย) งบประมาณ 1,680,000 บาท |  |
| 3 | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง | 3.1 โครงการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี) จำนวน 1 กิจกรรม - ขยายผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณ 13,051,390 บาท | - ให้เร่งรัดดำเนินการและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จตามที่กำหนด (สิ้นเดือนมกราคม 2562) |
| 3.2 โครงการพัฒนากลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี) จำนวน 1 กิจกรรม- พัฒนาผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกกลุ่มจังหวัด งบประมาณ 1,459,600 บาท |
| 4 | สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง  | - | ให้จัดประกวดโครงการคลองสวยน้ำใส จังหวัดอ่างทอง โดยจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ และให้อำเภอพิจารณาคัดเลือกแหล่งน้ำของอำเภอๆ ละ 1 แห่ง เพื่อส่งเข้าประกวด |