เอกสารหมายเลข..........

สรุปผลการดำเนินงาน

โครงการงบพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 9 โครงการ /81 กิจกรรม งบประมาณรวม 185,998,300 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบห้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน)

ผลการดำเนินงาน

1. อนุมัติโครงการแล้ว 81 กิจกรรม ประกอบด้วย                               					1.1 งบลงทุน 38 กิจกรรม

- ยกเลิกและคืนเงิน 1 กิจกรรม (ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดเล็ก หมู่ที่ ๕ ตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง งบประมาณ 1,210,000 บาท) คงเหลืองบประมาณ 184,788,300 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบสี่ล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน)

- ลงนามสัญญาครบทุกกิจกรรมแล้ว

1.2 งบดำเนินงาน 43 กิจกรรม

เป้าหมายและผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2560

| รายการ | งบประมาณ (บาท) | การเบิกจ่าย |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | เบิกจ่าย (บาท) | เป้าหมาย (ร้อยละ) | ร้อยละ |
| งบลงทุน | 135,933,994.32 | 127,138,362.10 | 87 | 93.75 |
| งบดำเนินงาน | 48,854,305.68 | 46,950,393.61 | 98 | 98.63 |
| ภาพรวม | 184,788,300.00 | 174,088,755.71 | 96 | 95.02 |

สรุปผลการดำเนินงาน

โครงการงบพัฒนากลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ได้รับจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 340,144,600 บาท (สามร้อยสี่สิบล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พัน     หกร้อยบาทถ้วน) ในส่วนของจังหวัดอ่างทอง จำนวน 7 โครงการ / 18 กิจกรรม งบประมาณจำนวน 93,962,000 บาท (เก้าสิบสามล้านเก้าแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ผลการดำเนินงาน

อนุมัติโครงการครบแล้ว 7 โครงการ 18 กิจกรรม  ประกอบด้วย

- งบลงทุน 5 โครงการ งบดำเนินงาน 2 โครงการ

- สำหรับงบลงทุนลงนามสัญญาครบทุกโครงการแล้ว

เป้าหมายและผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2560

| รายการ | งบประมาณ (บาท) | การเบิกจ่าย |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | เบิกจ่าย (บาท) | เป้าหมาย (ร้อยละ) | ร้อยละ |
| งบลงทุน | 74,923,700 | 71,213,379.00 | 87 | 100 |
| งบดำเนินงาน | 19,038,300 | 13,881,809.92 | 98 | 92.39 |
| ภาพรวม | 93,962,000 | 85,095,188.92 | 96 | 98.67 |

เอกสารหมายเลข..........

สรุปผลการดำเนินงาน

โครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ

(งบกลุ่มจังหวัด ปี 2560 เพิ่มเติม)

จังหวัดอ่างทองได้รับจัดสรรงบประมาณ 933,802,100 บาท (เก้าร้อยสามสิบสามล้านแปดแสน    สองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

ได้อนุมัติงบประมาณ 890,575,400 บาท (แปดร้อยเก้าสิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) แยกเป็น 2 โครงการ ดังนี้

1. โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มมาตรฐานอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพโดยเป็น “ครัวสุขภาพเพื่อมหานคร” งบประมาณ 519,756,800 บาท (ห้าร้อยสิบเก้าล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)

2. โครงการท่องเที่ยวอารยธรรมวิถีไทยลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาป่าสัก งบประมาณ 370,818,600 บาท (สามร้อยเจ็ดสิบล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)

ผลการเบิกจ่าย  ณ วันที่ 25 ตุลาคม  2560

เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 271,206,583.36 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.11