**สรุปผลการดำเนินงาน**

เอกสารหมายเลข..........

**โครงการงบพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**

ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 184,788,300 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบสี่ล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน) เบิกจ่ายแล้ว 181,865,345.71 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.26 คงเหลือกิจกรรม ที่กันเงินไว้ที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายจำนวน 3 รายการ งบประมาณรวม 1,352,910 บาท ดังนี้

| **ที่** | **กิจกรรม/รายการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **เงินกันที่ยังไม่เบิกจ่าย (บาท)** | **ความก้าวหน้า** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | การส่งเสริมการจำหน่ายอาหารปลอดภัยและผลิตภัณฑ์จังหวัดอ่างทอง  - ทำเป็นทำเนียบสินค้าได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า  Angthong brand | 1,757,100 | สำนักงานพาณิชย์จังหวัด | 124,910 | - อนุญาตให้ใช้แล้ว 10 ราย  - อยู่ระหว่างดำเนินการรับสมัครเพิ่มเติม หมดเขตรับสมัคร 19 ม.ค.61  - จะดำเนินการประชุมคัดเลือก 26 ม.ค.61  - คาดว่าแล้วเสร็จและจะส่งเบิกได้ภายใน ก.พ.61 |
| 2 | ก่อสร้างรั้วป้องกันการบุกรุก และ ก่อสร้างหอถังประปาพร้อมเครื่องกรองน้ำและฐานราก | ๑,๐๑๐,๐๐๐ | สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด | 1,008,000 | - หอถังประปาดำเนินการใกล้เสร็จแล้ว  - รั้วดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างเป็นหนองน้ำ  - ความยาวทั้งหมด 2 กม. เสร็จแล้ว 1.7 กม. เหลืออีก 300 เมตร  - คาดว่าจะดำเนิน การแล้วเสร็จทั้งหมด ภายใน  31 ม.ค.61 |
| 3 | จัดซื้อวัสดุ และปรับปรุงหลังคา | 570,๐๐๐ | สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด | 220,000 | - ดำเนินการเสร็จแล้ว  - มีการเปลี่ยนแปลงวัสดุจากท่อประปาเป็นท่อไอเสีย  - ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างต้องล่าช้าออกไป  คาดว่าจะเบิกภายในเดือนกุมภาพันธ์ |
|  |  |  | รวม | 1,352,910 |  |

**สรุปผลการดำเนินงาน**

**โครงการงบพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 185,832,900 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบห้าล้านแปดแสนสามหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) จำนวน 103 รายการ แยกเป็น

- งบลงทุน 36 รายการ งบประมาณ 110,869,600 บาท (หนึ่งร้อยสิบล้านแปดแสนหกหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) ยกเลิก 1 กิจกรรม งบประมาณ 2,863,600 บาท (สองล้านแปดแสนหกหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)

- งบดำเนินงาน 67 รายการ งบประมาณ 74,963,300 บาท (เจ็ดสิบสี่ล้านเก้าแสนหกหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน)

**ผลการดำเนินงาน**

**ขั้นอนุมัติโครงการ**

- รายการงบลงทุน จำนวน 37 รายการ

- อนุมัติรายการในโครงการแล้ว จำนวน 35 รายการ

- เสนอยกเลิกโครงการ จำนวน 2 รายการ

**ขั้นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง**

- ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน 27 รายการ

- ได้ตัวผู้รับจ้าง จำนวน 4 รายการ

- ยกเลิกประกาศ ใช้วีธีคัดเลือก จำนวน 1 รายการ

- กำหนดราคากลาง จำนวน 3 รายการ

- เสนอขอยกเลิก จำนวน 2 รายการ

**ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ณ วันที่ 26 มกราคม 2561)**

- เบิกจ่าย จำนวน 13,883,008.11 บาท (สิบสามล้านแปดแสนแปดหมื่น สามพันแปดบาทสิบเอ็ดสตางค์ คิดเป็นร้อยละ 7.47

รายละเอียดตามบัญชีหมายเลข 1

**สรุปผลการดำเนินงาน**

**โครงการงบพัฒนากลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

- ได้รับจัดสรร 7 โครงการ 7 กิจกรรม งบประมาณ 31,447,700 บาท (สามสิบเอ็ดล้านสี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

(1) งบลงทุน 4 กิจกรรม งบประมาณ 17,723,000 บาท (สิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)

(2) งบดำเนินงาน 5 กิจกรรม งบประมาณ 13,724,700 บาท (สิบสามล้านเจ็ดแสน สองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

- ยกเลิกโครงการ จำนวน 3 โครงการ 3 กิจกรรม งบประมาณ 10,027,700 บาท (สิบล้านสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) แยกเป็น

(1) งบลงทุน จำนวน 9,803,000 บาท (เก้าล้านแปดแสนสามพันบาท ถ้วน)

(2) งบดำเนินงาน จำนวน 224,700 บาท (สองแสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

- คงเหลือโครงการที่ดำเนินการ จำนวน 4 โครงการ 4 กิจกรรม งบประมาณ 21,420,000 บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านสี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน) แยกเป็น

(1) งบลงทุน จำนวน 7,920,000 บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

(2) งบดำเนินงาน จำนวน 13,500,000 บาท (สิบสามล้านห้าแสนบาทถ้วน)

**ผลการดำเนินงาน**

| **ที่** | **กิจกรรม/รายการ** | **งบประมาณ (บาท)** | | | **หน่วยดำเนินการ** | **สถานะโครงการ** | **ผลการดำเนินงาน** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รวม** | **ดำเนินงาน** | **ลงทุน** |
| 1 | Road Show การท่องเที่ยวและสุดยอด OTOP | 10,000,000 | 10,000,000 | - | สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด | อนุมัติโครงการ | - วิจารณ์ร่าง TOR วัน 17 ม.ค. 60 วันสุดท้าย |
| 2 | ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวก ณ วัดขุนอินทประมูล | 7,920,000 | - | 7,920,000 | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด | อนุมัติโครงการ | - ลงประกาศประกวดราคา |
| 3 | พัฒนาผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกกลุ่มจังหวัด | 2,000,000 | 2,000,000 | - | สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด | อนุมัติโครงการ | - อยู่ระหว่างการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ |
| 4 | พัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชน | 2,000,000 | 2,000,000 | - | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด | อนุมัติโครงการ |  |
|  | รวม | 21,920,000 | 14,000,000 | 7,920,000 |  |  |  |

-2-