รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอ่างทอง (ก.บ.จ.อท.)

ครั้งที่ 7/2559

วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2559 เวลา 15.00 น.

ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

------------------------------

ผู้มาประชุม

- นายวีร์รวุทธ์			ปุตระเศรณี	ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง	ประธาน

- นายรัฐฐะ			สิริธรังศรี	ปลัดจังหวัดอ่างทอง

- นายปรีชา			เดชพันธุ์		หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง

4. นายศราวุธ			เสียงแจ้ว	แทน อัยการจังหวัดอ่างทอง

5. พ.ต.อ.เอกรักษ์ 		ลิ้มสังกาศ	ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง

6. นายทวีป			ทองเนื้อแปด	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

7. นางสาววิลาวรรณ		พญาน้อย	คลังจังหวัดอ่างทอง

8. นายรุ่งฤทธิ์ 			เศรษฐลักษณ์	ขนส่งจังหวัดอ่างทอง

9. นายประพนธ์ 			ศิลปะรัศมี	แรงงานจังหวัดอ่างทอง

10. นางสาวเสาวลักษณ์  	ศัพทเสวี		แทน อุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง

11. นางพรรชนี			ลิ้มสุคนธ์	พาณิชย์จังหวัดอ่างทอง

12. นายสมพงศ์			แป้นทอง	เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง

13. นางสาววริชญา		ชะอุ่ม		แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง

14. นายนันทภพ		เคหา		แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอ่างทอง

๑5. นางจุรีพร			ขันตี		วัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง

16. นางสาวน้ำค้าง		คันธรักษ์	พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง

17. นายวีรยุทธ			รวดเร็ว		ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง

18. นางเสาวเพ็ญ		จำปาเป้า	ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดอ่างทอง

19. พ.อ.สุขสันต์			ปกาสปสุต	สัสดีจังหวัดอ่างทอง

20. นายสุธี			ศรีสุวรรณ	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานทัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง

21. นายบวรยศ			กิจพงษ์		แทน นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง

22. นายสุเทพ			เพ็งสุข		แทน นายกเทศมนตรีตำบลบางจัก

23. นายวินัย  			สมบุญวงษ์	แทน นายกเทศมนตรีตำบลม่วงเตี้ย

24. นายเอนก			สีเขียวสด	แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง

/25. นายสุรินทร์...

25. นายสุรินทร์			นิลเลิศ		ประธานเครือข่ายประชาสังคมจังหวัดอ่างทอง

26. นางฐิติพร 			จิตรเนื่อง 	ประธานคณะกรรมการการพัฒนาสตรีจังหวัดอ่างทอง

27. นายสมพงษ์			คงแช่มดี 	ภาคประชาสังคมอำเภอวิเศษชัยชาญ

28. สิบเอกณรงค์		แจ่มจำรูญ 	ภาคประชาสังคม อำเภอโพธิ์ทอง

29. นายวินัย			บุญศรี		ภาคประชาสังคมอำเภอแสวงหา

30. นางสาววีรวรรณ		จันทนเสวี	ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

สำนักงานจังหวัดอ่างทอง

ผู้ไม่มาประชุม

1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  ทั้ง 2 ท่าน 	(อยู่ระหว่างการเดินทางมาปฏิบัติราชการ)

2. รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 13 		ติดราชการ

3. รอง ผอ.รมน.จว.อท				ติดราชการ

4. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง	ติดราชการ

5. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง	ติดราชการ

6. ประธานหอการค้าจังหวัดอ่างทอง 		ติดภารกิจ

7. ภาคประชาสังคมอำเภอเมืองอ่างทอง		ติดภารกิจ

8. ภาคประชาสังคมอำเภอป่าโมก			ติดภารกิจ

9. ภาคประชาสังคมอำเภอไชโย			ติดภารกิจ

10. ภาคประชาสังคมอำเภอสามโก้		ติดภารกิจ

11. ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ 		ติดราชการ

สำนักงานจังหวัดอ่างทอง

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายสุเทพ 			สงวนคัมธรณ์ 	แทน พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง

2. นางสาวผกามาศ		ม่วงเขียว	แทน ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง

3. นายมีโชค 			นัฏสถาพร	โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง

4. นางสาวสมคนึงนิจ 		สีมะสิงห์		แทน สถิติจังหวัดอ่างทอง

5. นางจันทนา			โอสถกระพันธ์	แทน เกษตรจังหวัดอ่างทอง

6. นายกฤตภาส			สุขะชีวานนท์	แทน ประมงจังหวัดอ่างทอง

7. นายพะลิน			สุทธิบุตร	แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอ่างทอง

8. นายศักดิ์ดา			บรรดาศักดิ์	นายอำเภอเมืองอ่างทอง

9. นายปริญญา			เขมะชิต		นายอำเภอวิเศษชัยชาญ

10. นายยศพนธ์ 		หอละเอียด	แทน นายอำเภอโพธิ์ทอง

11. นายศักดิ์ดา			พุกประเสริฐ	แทน นายอำเภอป่าโมก

12. นายนิรันดร			สีหาราช		แทน นายอำเภอไชโย

13. นายนรินทร์			อร่ามโชติ	แทน นายอำเภอแสวงหา

14. ว่าที่ร้อยโทอรรถชล		ทรัพย์ทวี	นายอำเภอสามโก้

/15. นายปรีชา...

15. นายปรีชา			อนันต์วรนาถ	เลขานุการ ศอ.ปส.จ.อท

16. นางอารมณ์			จีนอ่อน		พนักงานพิมพ์ ส 3

สำนักงานจังหวัดอ่างทอง

17. นางสาวสุธีรา		บุญประดิษฐ์	พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักงานจังหวัดอ่างทอง

18. นายนิรันดร์			แก้วมณี		เจ้าหน้าที่ธุรการ 	สำนักงานจังหวัดอ่างทอง

เริ่มประชุม  เวลา  15.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1	เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน		1. เรียนเชิญส่วนราชการ ประชาชน ร่วมให้การต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัด                 ทั้ง 2 ท่าน ประกอบด้วยนายรณชัย  จิตรวิเศษ ซึ่งกำหนดเดินทางถึงจังหวัดอ่างทองใน                  วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2559 และนายประมวล  มุ่งมาตร กำหนดเดินทางถึงจังหวัดอ่างทองในวันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2559

. 		2. แนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่มาดำรงตำแหน่งใหม่ ประกอบด้วย

2.1 พ.ต.อ.เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ ตำแหน่งเดิม รองผู้บังคับการตำรวจจราจร (รอง ผบก.ตร.) ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง

2.2 นายสมพงษ์  แป้นทอง ตำแหน่งเดิมเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ย้ายมาดำรงตำแหน่งเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง

มติที่ประชุม			รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2	เรื่องรับรองรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุม ก.บ.จ.จังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559

หัวหน้าสำนักงานจังหวัด			ตามที่จังหวัดได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอ่างทอง (ก.บ.จ.อท.) ครั้งที่ 6/2559 เมื่อพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559 ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จแล้ว จำนวน 11 หน้า และได้นำเข้าระบบรับรองรายงานการประชุมผ่านทางเว็บไซต์จังหวัดอ่างทอง www.angthong.go.th  หัวข้อ “ระบบรับรองรายงานการประชุม” เพื่อให้คณะกรรมการ/ผู้เข้าร่วมประชุมตรวจสอบและอำนวยความสะดวกให้แก่ส่วนราชการได้ใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานตามนโยบายและข้อสั่งการจากการประชุม

จากระบบรับรองรายงานการประชุมปรากฏว่าไม่มีผู้ขอแก้ไขรายงานการประชุม โดยมีผู้เข้ารับรองการประชุม จำนวน 31 ราย จากคณะกรรมการฯจำนวน  44 ราย จึงนำเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม			รับรองรายงานการประชุม

/ระเบียบวาระที่ 3...

ระเบียบวาระที่ 3 	เรื่องเพื่อทราบ

ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอ่างทอง ประจำปี
 งบประมาณ พ.ศ. 2560

ประธาน 			มอบสำนักงานจังหวัดอ่างทอง

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง  1. จังหวัดได้รับอนุมัติโครงการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ     พ.ศ. 2560 จำนวน 9 โครงการ 81 กิจกรรม งบประมาณ 185,998,300 บาท 		(หนึ่งร้อยแปดสิบห้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน) แยกเป็น

- งบลงทุน 137,736,200 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนสามหมื่น
หกพันสองร้อยบาทถ้วน)

- งบดำเนินงาน	48,262,100 บาท (สี่สิบแปดล้านสองแสนหกหมื่นสองพัน
หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

2. จังหวัดได้ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการฯ แล้ว 2 ครั้ง ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบเอกสารโครงการและเอกสารที่เกี่ยวข้องโครงการ และให้หน่วยงานเร่งเสนอโครงการเพื่อขอรับการอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ดังนี้

- โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขอประชาชน

- กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงทางเชื่อมโยงระหว่างหมู่บ้าน

และตำบล จำนวน 20 รายการ

- กิจกรรมก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 2 รายการ

- กิจกรรมก่อสร้างสะพานเชื่อมโยงเส้นทางระหว่างหมู่บ้าน                     และตำบล จำนวน 5 รายการ

- โครงการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ

- กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำ จำนวน 5 รายการ

- กิจกรรมป้องกันภัยพิบัติจากน้ำ จำนวน 2 รายการ

- โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมชุมชนที่น่าอยู่                             จำนวน 1 กิจกรรม

- โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวสานสัมพันธ์ วัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรม งานแข่งเรือพาย (อำเภอป่าโมก)

ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมโครงการ และตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง เพื่อนำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองพิจารณาอนุมัติต่อไป

มติที่ประชุม			 รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4		เรื่องเพื่อพิจารณา

ขอความเห็นชอบ/เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ

จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประธาน 			มอบสำนักงานจังหวัดอ่างทอง

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบ
                             บูรณาการลงวันที่ 11 ตุลาคม 2554

/ข้อ 1 การโอน...

ข้อ 1 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและของกลุ่มจังหวัดที่ไม่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปีของกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ได้แก่					(๑) การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ดังต่อไปนี้

(ก) กิจกรรม

(ข) พื้นที่ดำเนินโครงการ

(ค) งบรายจ่าย

(ง) เป้าหมายโครงการ

(จ) หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ข้อ ๓ กรณีจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด มีความประสงค์ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดหรือของกลุ่มจังหวัด ที่ไม่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดแผนปฏิบัติราชการประจําปีของกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดตามข้อ ๑ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัดนําเสนอคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) หรือคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) แล้วแต่กรณี

ข้อ ๔ ให้ ก.บ.จ. และ ก.บ.ก. มีอํานาจพิจารณา กลั่นกรอง และให้ความเห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและของกลุ่มจังหวัดที่ไม่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดตามข้อ ๑ แล้วแต่กรณี

เมื่อ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. ให้ความเห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดหรือของกลุ่มจังหวัดแล้ว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัด ดําเนินการตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และรายงานให้คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ทราบ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นไตรมาส

สำนักงานจังหวัดอ่างทอง ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ อท 0017.2/1 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2559 แจ้งถึงหน่วยงาน และอำเภอที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่มีความประสงค์ขอแก้ไข/เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ ซึ่งมีหน่วยงาน และอำเภอเสนอขอแก้ไขรายละเอียดโครงการฯ จำนวน 5 หน่วยงาน รวม 7 รายการ ฝ่ายเลขานุการได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่ไม่มีผลกระทบต่อแผนฯ ซึ่งประกาศ ก.น.จ. ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2554 กำหนดให้นำเข้าที่ประชุม ก.บ.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบจึงขอนำเสนอที่ประชุม   เพื่อพิจารณาเป็นรายกิจกรรม ดังนี้

- โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำน้อย (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม)

บริเวณหน้าวัดสามัคคี หมู่ที่ 1 ตำบลองครักษ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

งบประมาณ 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน)

ประธาน 			มอบสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง

โยธาธิการแลผังเมืองจังหวัดอ่างทอง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด

/เดิมความยาว...

เดิมความยาวเขื่อน 70 เมตร ขอแก้ไข ความยาวเขื่อน 75 เมตร เนื่องจากทาง                  สำนักงานโยธาฯ ได้ตรวจรายละเอียดหลังจากที่ได้รับการแจ้งงบประมาณ จึงได้ตรวจสอบราคากลาง พบว่างบประมาณที่ได้รับสามารถดำเนินการเพิ่มระยะความยาวของเขื่อน                       ได้อีก 5 เมตร รวมความยาวเขื่อน เป็น 75 เมตร ในวงเงินงบประมาณเท่าเดิม

มติที่ประชุม		เห็นชอบ รายการขอแก้ไขของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ได้รับผลประโยชน์มากขึ้น

- โครงการก่อสร้างเขื่อนเรียงหิน บริเวณหน้าวัดโคกพุทรา หมู่ที่ 1

ตำบลโคกพุทรา อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

งบประมาณ 2,100,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)

ประธาน 			มอบสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง

โยธาธิการแลผังเมืองจังหวัดอ่างทอง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง ขอแก้ไขผังบริเวณโดยปรับ

ตำแหน่งเริ่มต้น และตำแหน่งสิ้นสุดโครงการฯ ซึ่งอยู่ในพื้นที่เดิม

เนื่องจากทางสำนักงานโยธาฯ ได้ตรวจพื้นที่บริเวณโครงการฯ พบว่ามีตอหม้อของสะพานอยู่จึงไม่สามารถเริ่มต้นการก่อสร้างในจุดเดิมได้ เพื่อให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ดำเนินการ จึงขอปรับผังการก่อสร้างดังกล่าว

มติที่ประชุม		เห็นชอบ รายการขอแก้ไขของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง เพื่อให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ดำเนินการ

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นทางคันคลองชลประทาน)                หมู่ที่ 2,3,6 บ้านเมืองใหม่ ตำบลคลองขนาก เชื่อมต่อหมู่ที่ 5 ตำบลบางจัก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

งบประมาณ 3,753,100 บาท (สามล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อย                 บาทถ้วน)

ประธาน 			มอบอำเภอวิเศษชัยชาญ

นายอำเภอวิเศษชัยชาญ		อำเภอวิเศษชัยชาญได้จัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณางบประมาณ ซึ่งในแบบ    มีความยาวของถนน 2,460 เมตร วงเงิน 3,753,000 บาท สำนักงบประมาณแจ้งอนุมัติงบประมาณกลับมาซึ่งงบประมาณเพิ่มขึ้น อำเภอจึงขอปรับความยาวของถนน                ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรโดยเพิ่มความยาวของถนน เป็น 2,500 เมตร    ในวงเงินตามที่ได้รับจัดสรร

มติที่ประชุม		เห็นชอบ รายการขอแก้ไขของอำเภอวิเศษชัยชาญ เนื่องจากทางอำเภอได้เพิ่มพื้นที่ในการดำเนินงานตามที่ได้รับอนุมัติงบประมาณเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ประชาชนได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านพราน เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

งบประมาณ  3,400,000 บาท (สามล้านสี่แสนบาทถ้วน)

ประธาน 			มอบอำเภอแสวงหา

นายอำเภอแสวงหา		อำเภอแสวงหา ขอแก้ไขรายละเอียดเนื่องจากพิมพ์ชื่อโครงการผิดพลาด จากเดิม
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านพราน เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ขอแก้ไขเป็น โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 , 7 ตำบลบ้านพราน เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

/ซึ่งสำนักงาน...

ซึ่งสำนักงานจังหวัดได้ตรวจสอบเอกสารประกอบการเสนอของบประมาณแล้ว ปรากฏว่าถูกต้องตรงกับที่อำเภอขอแก้ไข

มติที่ประชุม		เห็นชอบ รายการที่อำเภอแสวงหาขอแก้ไข

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 (เส้นกลางหมู่บ้าน)                 ตำบลนรสิงห์ เชื่อมต่อกับ หมู่ที่ 1 ตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

งบประมาณ 2,729,900 บาท (สามล้านสี่แสนบาทถ้วน)

ประธาน 			มอบอำเภอป่าโมก

นายอำเภอป่าโมก		อำเภอป่าโมก ได้จัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณางบประมาณ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณมาทางช่างมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าเป็นงบประมาณที่ได้รับเป็นงบประมาณเพื่อซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว โดยขอแก้ไขความกว้างของถนน  จาก 5 เมตร เป็น 4 เมตร โดยเพิ่มความยาว จาก 1,550 เมตร เป็น 1,938 เมตร พร้อมทั้ง

1) รื้อผิวจราจรคอนกรีตที่ชำรุด

2) เทคอนกรีตเสริมเหล็กใหม่

3) ลาดยางแทคโคท ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,938 เมตร
(หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,752 ตร.ม.)

4) ปูยางแอสฟัลท์ติก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร  หนา 0.05 เมตร ยาว 1,938 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,752 ตร.ม.)

เนื่องจากความกว้างด้านท้ายไม่พอ 5 ม. จึงขอลดความกว้างเหลือ 4 ม. โดยเพิ่มความยาวเป็น 1,938 ม. และ  ถนนเดิมได้มีการชำรุดเพิ่มขึ้นจึงต้องมีการรื้อและซ่อมแซมคอนกรีตจากนั้นลาดยางทับหน้า หนา 0.05 ม. ตลอดทั้งเส้น

มติที่ประชุม			เห็นชอบ การขอเปลี่ยนรายละเอียดให้เข้ากับสถานที่ดำเนินการเดิม โดยขอให้อำเภอจัดทำโครงการฯ ในลักษณะการก่อสร้าง ไม่ใช่ซ่อมแซม โดยดำเนินการตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร

6. โครงการขุดลอกคลองลำท่าแดง หมู่ที่ 2 , 4 ต.ย่านซื่อ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
งบประมาณ 7,770,000 บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

ประธาน 			มอบโครงการชลประทานอ่างทอง

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอ่างทอง	 โครงการชลประทานได้ดำเนินการออกสำรวจพื้นที่ดังกล่าวพบว่าพื้นที่บริเวณดังกล่าวมีบ้านพักของของชาชน จึงไม่สามารถดำเนินการขุดลอกตามความลึกที่ระบุไว้ในแบบคำขอได้จึงขอปรับการขุด จากเดิมปากคลองกว้างเฉลี่ย 25 เมตร ลึกเฉลี่ย 2 เมตร      ก้นคลองกว้างเฉลี่ย 21 เมตร ความยาว 3,300 เมตร ปริมาตรดินขุด 151,800          ลูกบาศก์เมตร ขอปรับเป็น ขุดลอก ความยาว 4,810 เมตร (เส้นหลัก 4,520 เมตร,                สายแยก 290 เมตร) ก้นคลองกว้างเฉลี่ย 45 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 0.60 - 1.00 เมตร                 รวมเป็นปริมาตรดินขุด 136,800 ลูกบาศก์เมตร

เพื่อให้ไม่กระทบต่อการดำเนินโครงการฯ และไม่ให้เกิดความเสียหายจากตลิ่งสไลด์ จึงขอดำเนินการในส่วนที่คลองมีลักษณะกว้างการขุดลอกดำเนินการโดยนำเครื่องจักรลงโป๊ะลำเลียง พร้อมขนย้ายดินทำให้ปริมาณดินขุดลดลง

มติที่ประชุม			เห็นชอบ การขอเปลี่ยนรายละเอียดเพื่อให้สอดคล้องกับสถานที่ดำเนินการ

/7. โครงการปรับปรุง...

7. โครงการปรับปรุงฟื้นฟูคลองระบายน้ำ หมู่ที่ 1 - 6 ตำบลรำมะสัก                        อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

งบประมาณ  2,400,000 บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน)

ประธาน 			มอบโครงการชลประทานอ่างทอง

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอ่างทอง โครงการชลประทานอ่างทอง ได้ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่หลังจากได้รับ

การแจ้งอนุมัติงบประมาณ พบว่าพื้นที่ดังกล่าว ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมชลประทาน ปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว ทางโครงการชลประทานอ่างทอง จึงสำรวจพื้นที่ความเดือดร้อนบริเวณใกล้เคียงซึ่งอยู่ในหมู่เดิม แต่ขอปรับการดำเนินงานจากเดิม ขุดปากคลองกว้างเฉลี่ย 12 เมตร ก้นคลองกว้างเฉลี่ย 6 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร ความยาว 7,000 เมตร ปรับปรุงฟื้นฟูใหม่โดยขุดลอกคลองให้ได้ความลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ก้นคลองกว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร ปากคลองกว้างเฉลี่ย 12 เมตร ยาว 7,000 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 77,200 ลูกบาศก์เมตร เป็น ขุดลอก ความยาว 2,610 เมตร ก้นคลองกว้างเฉลี่ย 30 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 0.50 - 0.80 เมตร รวมเป็นปริมาตรดินขุด 41,200 ลูกบาศก์เมตร

มติที่ประชุม			เห็นชอบ การขอเปลี่ยนรายละเอียดเพื่อให้สอดคล้องกับสถานที่ดำเนินการ

ระเบียบวาระที่ 5	เรื่องอื่นๆ

-

เลิกประชุมเวลา		16.30 น.

(ลงชื่อ)    				จดรายงานการประชุม

นางสาวสุธีรา  บุญประดิษฐ์

พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ) 				ผู้ตรวจรายงานการประชุม

นางสาววีรวรรณ  จันทนเสวี

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด