**สรุปผลการดำเนินงาน**

เอกสารหมายเลข..........

**โครงการงบพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**

ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 9 โครงการ /81 กิจกรรม งบประมาณรวม 185,998,300 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบห้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน)

**ผลการดำเนินงาน**

1. อนุมัติโครงการแล้ว 81 กิจกรรม ประกอบด้วย 1.1 งบลงทุน 38 กิจกรรม

- ยกเลิกและคืนเงิน 1 กิจกรรม (ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดเล็ก หมู่ที่ ๕ ตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง งบประมาณ 1,210,000 บาท) คงเหลืองบประมาณ 184,788,300 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบสี่ล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน)

- ลงนามสัญญาครบทุกกิจกรรมแล้ว

1.2 งบดำเนินงาน 43 กิจกรรม

**เป้าหมายและผลการเบิกจ่าย** ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2560

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| รายการ | งบประมาณ  (บาท) | การเบิกจ่าย | | |
| เบิกจ่าย  (บาท) | เป้าหมาย  (ร้อยละ) | ร้อยละ |
| งบลงทุน | 135,933,994.32 | 119,380,558.70 | 87 | 87.82 |
| งบดำเนินงาน | 48,854,305.68 | 36,867,343.32 | 98 | 75.46 |
| ภาพรวม | 184,788,300.00 | 156,247,902.02 | 96 | 84.56 |

**สรุปผลการดำเนินงาน**

**โครงการงบพัฒนากลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**

ได้รับจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 340,144,600 บาท (สามร้อยสี่สิบล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พัน หกร้อยบาทถ้วน) ในส่วนของจังหวัดอ่างทอง จำนวน 7 โครงการ / 18 กิจกรรม งบประมาณจำนวน 93,962,000 บาท (เก้าสิบสามล้านเก้าแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

**ผลการดำเนินงาน**

อนุมัติโครงการครบแล้ว 7 โครงการ 18 กิจกรรม ประกอบด้วย

* งบลงทุน 5 โครงการ งบดำเนินงาน 2 โครงการ สำหรับงบลงทุนลงนามสัญญาครบทุกโครงการแล้ว

**เป้าหมายและผลการเบิกจ่าย** ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2560

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| รายการ | งบประมาณ  (บาท) | การเบิกจ่าย | | |
| เบิกจ่าย  (บาท) | เป้าหมาย  (ร้อยละ) | ร้อยละ |
| งบลงทุน | 74,923,700 | 45,872,551.00 | 87 | 61.23 |
| งบดำเนินงาน | 19,038,300 | 9,605,665.81 | 98 | 50.45 |
| ภาพรวม | 93,962,000 | 55,478,216.81 | 96 | 59.04 |

**สรุปผลการดำเนินงาน**

**โครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ**

**(งบกลุ่มจังหวัด ปี 2560 เพิ่มเติม)**

จังหวัดอ่างทองได้รับจัดสรรงบประมาณ 933,802,100 บาท (เก้าร้อยสามสิบสามล้านแปดแสน สองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

ได้อนุมัติงบประมาณ 890,575,400 บาท (แปดร้อยเก้าสิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) แยกเป็น 2 โครงการ ดังนี้

1. โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มมาตรฐานอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพโดยเป็น “ครัวสุขภาพเพื่อมหานคร” งบประมาณ 519,756,800 บาท (ห้าร้อยสิบเก้าล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)

2. โครงการท่องเที่ยวอารยธรรมวิถีไทยลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาป่าสัก งบประมาณ 370,818,600 บาท (สามร้อยเจ็ดสิบล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)

**ผลการเบิกจ่าย**  ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2560

เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 96,901,703.64 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.88

- งบประมาณคงเหลือ ดังนี้

1. เหลือจ่ายจากการก่อหนี้ จำนวน 56,519,797.27 บาท

2. เหลือจากยกเลิกโครงการ 13 รายการ แบ่งเป็น งบลงทุน 11 รายการ งบประมาณ 64,532,000 บาท งบดำเนินงาน 2 รายการ งบประมาณ 4,980,300 บาท รวมเป็นเงิน 69,512,300 บาท

3. เหลือจากการอนุมัติโครงการ จำนวน 43,226,700 บาท

รวมงบประมาณคงเหลือ ทั้งสิ้น 169,258,797.27 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบเก้าล้านสองแสนห้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์)

- ขอใช้งบประมาณ เหลือจ่ายดำเนินกิจกรรม ดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมในบัญชีโครงการสำรอง (Y2) จำนวน 7 กิจกรรม งบประมาณ รวม 50,677,000 บาท (ห้าสิบล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

2. ดำเนินกิจกรรม โดยการปรับแผน (ขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ) จำนวน 1 กิจกรรม งบประมาณ 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)

รวม ขอใช้งบประมาณที่เหลือ ดำเนินกิจกรรมทั้งสิ้น 70,677,000 บาท (เจ็ดสิบล้าน หกแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

ดังนั้น คงเหลืองบประมาณ จำนวน 98,581,798.27 บาท (เก้าสิบแปดล้านห้าแสน แปดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบแปดบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์)

- จังหวัดชัยนาท ขอใช้งบประมาณเหลือจ่าย จำนวน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น 96,081,798.27 บาท (เก้าสิบหกล้านแปดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบแปดบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์)