**การดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวา**

 **จังหวัดอ่างทอง**

 จังหวัดอ่างทองได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาอย่างต่อเนื่องมีการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วน โดยมีคณะทำงานร่วมดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวา ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 1017/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติการแก้ไขปัญหาผักตบชวา ระดับจังหวัด ดังนี้

 1. ผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานคณะทำงาน

 2. รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย รองประธานคณะทำงาน

 3. ปลัดจังหวัด คณะทำงาน

 4. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะทำงาน

 5. นายอำเภอ ทุกอำเภอ คณะทำงาน

 6. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด คณะทำงาน

 7. ท้องถิ่นจังหวัด คณะทำงาน

 8. ผู้อำนวยการโครงการชลประทาน ในพื้นที่ คณะทำงาน

 9. ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ในพื้นที่ คณะทำงาน

 10. เกษตรจังหวัด คณะทำงาน

 11. ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา ในพื้นที่ คณะทำงาน

 12. ประชาสัมพันธ์จังหวัด คณะทำงาน

 13. ผู้แทนหน่วยงานทหาร ในพื้นที่ คณะทำงาน

 14. นายกเทศมนตรี ในพื้นที่ คณะทำงาน

 15. นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในพื้นที่ คณะทำงาน

 16. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด คณะทำงานและเลขานุการ

 17. ป้องกันจังหวัด คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

 18. ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

 สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

และได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาผักตบชวา ระดับอำเภอ ดังนี้

 1. นายอำเภอ ประธาน

 2. หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสากิจ ในพื้นที่ คณะทำงาน

 3. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ คณะทำงาน

 4. ผู้แทนทหาร ในพื้นที่ คณะทำงาน

 5. ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในพื้นที่ คณะทำงาน

 6. กำนัน ในพื้นที่ คณะทำงาน

 7. ผู้แทนองค์กรภาคเอกชนในพื้นที่หรือผู้ที่นายอำเภอเห็นสมควร คณะทำงาน

 8. ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง คณะทำงานและเลขานุการ

 9. ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

 10. ท้องถิ่นอำเภอ คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

 /มาตรการ...

 **มาตรการดำเนินการในแหล่งน้ำปิด 3 ระยะ**

 **ระยะที่ 1** แหล่งน้ำปิด เช่น ค่ายทหาร สนามบิน สำนักงานชลประทาน สถานศึกษา จังหวัดประสานหน่วยงานราชการเจ้าของพื้นที่ จัดทำแผนและดำเนินการจัดเก็บให้แล้วเสร็จ ภายใน กันยายน 2560

 **ระยะที่ 2** แหล่งน้ำปิด พื้นที่ไม่เกิน 200 ไร่ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ จัดทำแผนและดำเนินการจัดเก็บ ให้แล้วเสร็จ ภายใน กันยายน 2561

 **ระยะที่ 3** แหล่งน้ำปิด พื้นที่มากกว่า 200 ไร่ เช่น กว๊านพะเยา บึงสีไฟ บึงบอระเพ็ด จังหวัดที่มีแหล่งน้ำปิดขนาดใหญ่ จัดทำแผนและดำเนินการจัดเก็บให้แล้วเสร็จ ภายใน 2 - 5 ปี

 **การสำรวจแหล่งน้ำปิดของจังหวัดอ่างทอง**

 กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดำเนินการสำรวจแหล่งน้ำปิดทั่วประเทศจากระบบ GIS ของกรมฯ เพื่อให้โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดดำเนินการตรวจสอบข้อมูลกับแหล่งน้ำในพื้นที่ของแต่ละจังหวัดว่าข้อมูลตรงกันหรือไม่ จากข้อมูลจากระบบ GIS พบว่าข้อมูลแหล่งน้ำปิดของจังหวัดอ่างทอง มีจำนวน 66 แหล่งน้ำ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทองได้ดำเนินการตรวจสอบปรากฏว่าข้อมูลจากระบบ GIS จำนวน 90 เปอร์เซ็นต์ เป็นแหล่งน้ำของเอกชน เช่น บ่อทราย บ่อเลี้ยงปลา เป็นต้น

 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทองได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลแหล่งน้ำปิดของจังหวัดอ่างทอง พบว่ามีจำนวน 12 แหล่งน้ำ ดังนี้

 1. หนองน้ำลาดตะเพียน (พื้นที่ 92 ไร่) ม.1 ต.ป่างิ้ว อ.เมืองอ่างทอง

 2. หนองคลองล้น (พื้นที่ 77 ไร่) ม.8 ต.โพสะ อ.เมืองอ่างทอง

 3. หนองอีร้ำ (พื้นที่ 60 ไร่) ม.6,7 ต.อินทประมูล อ.โพธิ์ทอง

 4. หนองอ้ายเหล็ก (พื้นที่ 73 ไร่) ม.3 ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง

 5. บึงศาลาอ้อ (พื้นที่ 100 ไร่) ม.2 ต.สาวร้องไห้ อ.วิเศษชัยชาญ

 6. บึงสำเภาลอย (พื้นที่ 33 ไร่) ม.1,2,3,8 ต.โรงช้าง อ.ป่าโมก

 7. หนองขโมย (พื้นที่ 67 ไร่) ม.3,4,6 ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก

 8. หนองโคบึง (พื้นที่ 41 ไร่) ม.4 ต.ศรีพราน อ.แสวงหา

 9. บึงบ้านเชียง (พื้นที่ 25 ไร่) ม.2 ต.โพธิ์ม่วงพันธ์ อ.สามโก้

 10. หนองเจ็ดเส้น (พื้นที่ 120 ไร่) ม.5,6 ต.สายทอง อ.ป่าโมก

 11. หนองลาดใหญ่ (พื้นที่ 138 ไร่) ม.5,6 ต.ชัยฤทธิ์ อ.ไชโย

 12. หนองจระเข้ (พื้นที่ 164 ไร่) ม.5 ต.ย่านซื่อ ต.ศาลาแดง อ.เมืองอ่างทอง

 **แนวทางปฏิบัติในการกำจัดผักตบชวาอย่างต่อเนื่องยั่งยืน**

1. ให้คณะทำงานแก้ไขปัญหาผักตบชวาระดับอำเภอ สำรวจสภาพแหล่งน้ำที่จะต้องดำเนินการจัดเก็บอย่างต่อเนื่องเพื่อรายงานจังหวัด พร้อมทั้งประสานแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการกำจัดผักตบชวา อย่างต่อเนื่อง

 2. ให้หน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย ชลประทานจังหวัด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดเก็บผักตบชวาในแหล่งน้ำคลอง คู ในพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานให้คณะทำงานแก้ไขปัญหาผักตบชวาระดับอำเภอ เพื่อรายงานจังหวัดต่อไป

 3. ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดอ่างทอง พิจารณานำผักตบชวาไปแปรรูป หรือใช้ประโยชน์ต่อไป

-------------------------------------------