**สรุปมติที่ประชุม**

**คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอ่างทอง (ก.บ.จ.อท.)**

**ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562**

****

| **ที่** | **หน่วยงาน** | **โครงการ** | **เรื่องที่เห็นชอบ** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง | โครงการพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  โครงการก่อสร้างกำแพงดินรอบ  พิพิธภัณฑ์บ้านเรือนไทย ต.ไผ่ดำพัฒนา  อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง | ให้สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง ติดตามผลจากกรมบัญชีกลางแจ้งผลอุทธรณ์ โครงการก่อสร้างกำแพงดินรอบพิพิธภัณฑ์บ้านเรือนไทย ต.ไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง เป็นลายลักษณ์อักษร |
| 2 | สำนักงานโยธาธิการและ  ผังเมืองจังหวัดอ่างทอง | พิจารณาให้ความเห็นชอบโอนเปลี่ยนแปลง โครงการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | ให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทองเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่มาตรฐานสากล กิจกรรมหลัก พัฒนาปัจจัยพื้นฐานผลิตภัณฑ์ กิจกรรมย่อย ส่งเสริมและพัฒนาฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯพระบรมราชินีนาถ หนองระหารจีน ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง รายการ ปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ 75 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ หมู่ที่ 8 (หนองคลองล้น) ตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง งบประมาณ5,600,000 บาท เดิม ติดตั้งลิฟท์ ขนของ เป็น ปรับปรุงซ่อมแซมรายการภายในอาคาร ที่มีความชำรุดเสียหาย จำนวน 5 รายการ ได้แก่  1) ติดตั้งปั้นลมด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก  ทดแทนของเดิมที่ชำรุดเสียหาย  จำนวน 201 ตารางเมตร  2) มุงกระเบื้องหลังคาทดแทนของเดิมที่ชำรุดเสียหาย  จำนวน 6 จุด  3) เปลี่ยนบานเกร็ดระบายอากาศ จำนวน 10 จุด  4) เปลี่ยนลูกกรงปูนปั้นทดแทนของเดิมที่ชำรุดเสียหาย  จำนวน 230 ลูก  5) ปูกระเบื้องเคลือบขนาด 12x12 นิ้ว รวมทรายล้าง  จำนวน1,500 ตารางเมตร  และลดขนาดบานประตูเหล็กม้วนบานโปร่ง ชนิดใช้มือดึง จำนวน 66 แผ่น บริเวณบานประตูเหล็กม้วนบานโปร่งแสงชนิดใช้มือดึง |
| 3 | อำเภอเมืองอ่างทอง | พิจารณาให้ความเห็นชอบยกเลิกโครงการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | ให้อำเภอเมืองอ่างทอง ยกเลิกโครงการส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดอ่างทองให้เป็นเมืองน่าอยู่สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข กิจกรรมหลักที่ 3 ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รายการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมคันหินทางเท้าจากแยกถนนเทศบาล 6 ถึงถนนเทศบาล 1 ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง งบประมาณ 1,575,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสน เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และให้อำเภอเมืองอ่างทองจัดส่งหนังสือทาบทามเป็นลายลักษ์อักษรให้สำนักงานจังหวัดอ่างทองด้วย |
| 4 | โครงการชลประทาน อ่างทอง | ขอความเห็นชอบใช้งบประมาณเหลือจ่ายโครงการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | ให้โครงการชลประทานอ่างทองใช้งบประมาณเหลือจ่ายเพื่อดำเนิน โครงการฯ จำนวน 1 โครงการ 1 กิจกรรม 2 รายการ งบประมาณรวม 5,575,000 บาท (ห้าล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ดังนี้  1) รายการ งานขุดลอกหนองสะแก พร้อมเสริมคันดิน ตำบลหลักฟ้า อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง งบประมาณ 3,300,000 บาท (สามล้านสามแสนบาทถ้วน)  2) รายการ งานขุดลอกหนองคันไชยตำบลโคกพุทรา อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง งบประมาณ 2,275,000 บาท (สองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นกิจกรรมในบัญชีโครงการสำรอง Y (2) และให้โครงการชลประทานอ่างทอง จัดทำรายละเอียดการขอใช้งบประมาณ และจัดหาผู้รับจ้างโดยเร็ว |
| 5 | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง | ทำการทดสอบเครื่องสูบน้ำบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา หน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง | ให้สำนักงานจังหวัดอ่างทอง ทำหนังสือแจ้งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง ทำการทดสอบเครื่องสูบน้ำบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา หน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง |