**สรุปผลการดำเนินงาน**

เอกสารหมายเลข..........

**โครงการงบพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**

 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 9 โครงการ /81 กิจกรรม งบประมาณรวม 185,998,300 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบห้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน)

 **ผลการดำเนินงาน**

 1. อนุมัติโครงการแล้ว 81 กิจกรรม ประกอบด้วย 1.1 งบลงทุน 38 กิจกรรม

 - ยกเลิกและคืนเงิน 1 กิจกรรม (ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดเล็ก หมู่ที่ ๕ ตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง งบประมาณ 1,210,000 บาท) คงเหลืองบประมาณ 184,788,300 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบสี่ล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน)

 - ลงนามสัญญาครบทุกกิจกรรมแล้ว

 1.2 งบดำเนินงาน 43 กิจกรรม

 **เป้าหมายและผลการเบิกจ่าย** ณ วันที่ 22 กันยายน 2560

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| รายการ | งบประมาณ(บาท) | การเบิกจ่าย |
| เบิกจ่าย(บาท) | เป้าหมาย(ร้อยละ) | ร้อยละ |
| งบลงทุน | 135,933,994.32 | 126,640,362.10 | 87 | 93.16 |
| งบดำเนินงาน | 48,854,305.68 | 40,486,041.05 | 98 | 82.87 |
| ภาพรวม | 184,788,300.00 | 167,126,403.15 | 96 | 90.44 |

**สรุปผลการดำเนินงาน**

**โครงการงบพัฒนากลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**

 ได้รับจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 340,144,600 บาท (สามร้อยสี่สิบล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พัน หกร้อยบาทถ้วน) ในส่วนของจังหวัดอ่างทอง จำนวน 7 โครงการ / 18 กิจกรรม งบประมาณจำนวน 93,962,000 บาท (เก้าสิบสามล้านเก้าแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

 **ผลการดำเนินงาน**

อนุมัติโครงการครบแล้ว 7 โครงการ 18 กิจกรรม ประกอบด้วย

* งบลงทุน 5 โครงการ งบดำเนินงาน 2 โครงการ
* สำหรับงบลงทุนลงนามสัญญาครบทุกโครงการแล้ว

 **เป้าหมายและผลการเบิกจ่าย** ณ วันที่ 22 กันยายน 2560

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| รายการ | งบประมาณ(บาท) | การเบิกจ่าย |
| เบิกจ่าย(บาท) | เป้าหมาย(ร้อยละ) | ร้อยละ |
| งบลงทุน | 74,923,700 | 71,713,379.00 | 87 | 95.72 |
| งบดำเนินงาน | 19,038,300 | 11,335,567.92 | 98 | 59.54 |
| ภาพรวม | 93,962,000 | 83,048,946.92 | 96 | 88.39 |